| 项 目 名 称 | 一街宾馆低压总电缆采购安装项目 |
| --- | --- |
| 工 程 设计单位 |  | 工程量清单 编制单位 |  |
| 论证聘请 专家名单 |  | 采购预算额（施工部分） | 11万元 |
| 项目是否 列入年度部门预算 |  | 项目是否 属调整或调增 |  |
| 项目是否 已履行报批手续 |  | 项目资金是否 己落实到位 |  |
| 是否需要召开 答疑会、现场考察 |  | 是否接受超过采购 预算的投标 |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 工期要求 | 10天 | 工程地点 | 校内 |
| 经办人 | 王一南 | 联系电话 |  | 手机 | 13275298419 |
| E-Mail |  | 传真 |  |

项目具体需求说明如下

一、项目基本概况

1.工程概况：学校总配电房至一街宾馆低压总电缆因年代久远外加地铁施工，造成该电缆多处绝缘损伤，现将该电缆更换。

2.工期要求：__10__日历天;具体以招标人书面通知为准。

3.评标办法：价格单因素评标法。本工程招标的预算为11万元，超过此预算的投标报价为无效报价。

4.报价方式：综合固定单价报价。投标报价中应包含各种改造管线因翻越其他专业管线、设备及结构等而超出正常定额含量的管件、配件等费用，结算时不再调整。报价时凡是在本招标文件明确表述的工作内容均应考虑到报价当中，报价中必须考虑所有工程材料费、搬运费、施工费、脚手费、税费、拆除及垃圾清运费等各方面的费用。投标人报价时应充分考虑施工期间的政策性调整及各类建材的市场风险，结算时一律不得调整。

5.勘察现场：投标人应认真踏勘施工现场，投标单位在投标及签订本合同前对承包范围、施工图纸、招标文件深入了解，考虑施工组织设计涉及的施工技术措施、安全维护、文明工地施工措施等因素，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。

6.质量标准：符合国家现行施工验收规范合格标准。

7.主材推荐选用品牌，电缆：曙光、远东、圣安。本工程所有材料全部由投标人负责采购（投标人充分考虑市场价格风险，一旦中标，材料价格不作调整），由投标人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须是经过封样招标人认可的材料，如按规定需送检的，及时做好必要材料的送检、复试，合格后方可使用。

二、投标供应商资格要求

1.按照政府采购法第二十二条第一款规定，需提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

2.本次施工招标要求投标人须具备房屋建筑施工总承包叁级及以上施工资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上施工资质，并具备安全生产许可证；

3.项目负责人为具备贰级及以上注册建造师资格（建筑工程专业或机电工程专业），并具备安全考核合格证书B类证，拟派项目负责人不得为企业法定代表人、企业董事长、总经理。参加本项目投标时没有在其他未完工项目担任项目负责人，中标后至完工前也不得在其他项目担任项目负责人。

4.参与投标人是法人委托人的，受委托人必须为投标单位正式员工。须提供法人委托书、用工合同、劳动等权威部门出具的单位为被委托人缴纳的养老保险记录（至开标日止连续十二个月以上）。

三、付款方式

该工程竣工验收合格后支付合同价款的60%；待工程结算审计完成后付至审定价的97%； 3%余款在缺陷责任期（2年）满后按审定价付清（无息），每次支付前，承包人均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的税务发票。

四、项目施工技术及安全要求

1、中标单位必须按照国家现行规范及工序进行施工，并需有完善的施工资料（施工进度计划、施工过程控制、材料进场验收检验资料及竣工结算资料）。

2、中标单位必须根据图纸和工程量清单中的各分部分项工程的项目特征描述组织施工。

3、本工程必须达到设计图纸中的技术要求，施工质量应符合国家颁布的有关工程质量标准、规范、规程、条例、规定要求。

五、审计办法

本工程结算审计，按下列规定支付审计费用：

（1）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

（2）单项工程核减率在8%--10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，由施工单位承担80%；

（3）单项工程核减率在5%--8%（含8%）之间的，其审计费用由建设单位承担80%，由施工单位承担20%；

（4）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。